# Notulen stuurgroep Nieuw Intranet

Datum: 23 februari 2026 – Aanwezig: Marloes de Vries, Tom Jansen, Sanne Bakker, Ahmed Yilmaz, afdelingshoofden HR en Operatie (Finance afwezig)

## Besluiten

- Leverancier B wordt uitgewerkt tot een definitief voorstel. De lagere kosten over meerdere jaren gaven de doorslag.

- Leverancier B kan oplevering in week 50 realiseren. De stuurgroep gaat akkoord met livegang in december 2026.

- Het projectplan wordt aangepast zodra de offerte definitief is.

## Stand van zaken

De risicolijst is besproken. Twee risico's zijn als urgent aangemerkt: de planning en de beschikbaarheid van capaciteit bij de leverancier.

## Actiepunten

| Actie | Eigenaar | Deadline |
| --- | --- | --- |
| Definitief voorstel leverancier B vragen | Tom Jansen | 20 maart |
| Risicolijst bijwerken | Ahmed Yilmaz | 13 maart |
| Communicatieplan afronden | Sanne Bakker | 13 maart |

Fictief oefenmateriaal voor de workshop Copilot Notebooks.