# Notulen stuurgroep Nieuw Intranet

Datum: 26 januari 2026 – Aanwezig: Marloes de Vries, Tom Jansen, Sanne Bakker, Ahmed Yilmaz, afdelingshoofden HR, Finance en Operatie

## Besluiten

- De livegang blijft gepland op 1 november 2026.

- De voorkeur gaat uit naar leverancier A vanwege de ervaring met vergelijkbare organisaties. Offerte van leverancier B wordt nog opgevraagd ter vergelijking.

- Het budget blijft maximaal € 85.000 exclusief btw.

## Actiepunten

| Actie | Eigenaar | Deadline |
| --- | --- | --- |
| Offerte leverancier B opvragen | Tom Jansen | 13 februari |
| Risicolijst opstellen | Ahmed Yilmaz | 13 februari |
| Concept communicatieplan | Sanne Bakker | 27 februari |

## Rondvraag

HR vraagt aandacht voor de toegankelijkheid van het nieuwe intranet. Dit wordt meegenomen in de eisen aan de leverancier.

Fictief oefenmateriaal voor de workshop Copilot Notebooks.