# Projectplan Nieuw Intranet

Versie 1.0 – 12 januari 2026 – Opdrachtgever: Marloes de Vries (directeur Bedrijfsvoering)

## 1. Doel

Het huidige intranet, gebouwd op verouderde techniek, wordt vervangen door een modern intranet op SharePoint Online. Medewerkers vinden sneller nieuws, beleid en collega's, en afdelingen beheren hun eigen pagina's.

## 2. Scope

- Startpagina met nieuws, snelkoppelingen en agenda

- Kennisbank met beleid en werkinstructies

- Afdelingspagina's voor 9 afdelingen

- Training en communicatie rond de ingebruikname

Buiten scope: een nieuwe HR-applicatie en het archief van voor 2018.

## 3. Planning

| Fase | Periode |
| --- | --- |
| Voorbereiding en leverancierskeuze | januari – maart 2026 |
| Inrichting en vormgeving | april – juli 2026 |
| Testen en training | augustus – oktober 2026 |
| Livegang | 1 november 2026 |

## 4. Budget

Het totale budget is € 85.000 exclusief btw. Het budget omvat licenties, inrichting, training en projectleiding.

## 5. Projectorganisatie

- Projectleider: Tom Jansen

- Communicatie: Sanne Bakker

- IT-beheer: Ahmed Yilmaz

- Stuurgroep: Marloes de Vries (voorzitter), de afdelingshoofden HR, Finance en Operatie

## 6. Succesfactoren

- Minimaal 80% van de medewerkers gebruikt het intranet binnen drie maanden na livegang

- Gemiddelde zoektijd naar beleid daalt met de helft

- Elke afdeling heeft een eigen pagina met een vaste beheerder

Fictief oefenmateriaal voor de workshop Copilot Notebooks.